**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах расположенных на территории муниципального образования Васьковского сельского поселения Починковского района Смоленской области» за 2018 год**

Муниципальная программа «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах расположенных на территории муниципального образования Васьковского сельского поселения Починковского района Смоленской области» утверждена постановлением Администрации Васьковского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 15.12.2014 № 32.

Ответственный исполнитель – Администрация Васьковского сельского поселения Починковского района Смоленской области.

Цель муниципальной программы:

- обеспечение проведения капитального ремонта жилого фонда;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в жилом фонде;

- обеспечение сохранности многоквартирных домов и повышение комфортности проживания в них граждан;

- разработка и соблюдение прозрачных и публичных процедур отбора участников Программы;

– использование эффективных технических решений и современных качественных материалов при проведении капитального ремонта;

– обеспечение комплексности при проведении капитального ремонта.

Объем ассигнований муниципальной программы на 2018 год составил 64,9 тыс.рублей

Сведения о внесенных изменениях

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | МНПА | Дата принятия | Номер | Изменение |
| 1 | Постановление Администрации Васьковского сельского поселения Починковского района Смоленской области | 13.08.2018 | № 18 | Корректировка финансирования |
| 2 | Постановление Администрации Васьковского сельского поселения Починковского района Смоленской области | 19.10.2018 | № 34 | Корректировка названия муниципальной программы |
| 3 | Постановление Администрации Васьковского сельского поселения Починковского района Смоленской области | 12.11.2018 | № 38 | Уточнение сроков реализации, корректировка финансирования |
| 4 | Постановление Администрации Васьковского сельского поселения Починковского района Смоленской области | 22.11.2018 | № 41 | Корректировка финансирования |

Сведения о реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Объем финансирования, тыс. рублей** | **Источник**  **финансирования** | **Ожидаемые результаты** | **Исполнение** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Уплата обязательных ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, как собственник муниципального жилого фонда | 21,9 | Местный бюджет |  | Исполнено |
| 2. | Приобретение строительных материалов | 43,0 | Местный бюджет | Улучшение эксплуатационных показатели ремонтируемых зданий. | Исполнено |

Сведения о полноте использования денежных средств

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | 2018 тыс.руб. | |  |
| план | факт |  | |
| Бюджет Васьковского сельского поселения | 64,9 | 64,9 |

В целях реализации муниципальной программы за 2018 год Администрацией Васьковского сельского поселения Починковского района Смоленской области:

- обеспечивалась сохранность многоквартирных домов и повышение комфортности проживания в них граждан;

- приведение жилого фонда, участвующих в капитальном ремонте, в соответствие с требованиями энергоэффективности, действующими на момент выполнения капитального ремонта.

Учитывая изложенное, считаем реализуемую Программу эффективной.

На реализацию мероприятий Программы в 2018 году было выделено 64,9 тыс. руб. из местного бюджета. Все средства освоены, перераспределение денежных средств не производилось.

Для обеспечения доступности сведений о реализации муниципальной программы настоящий отчет разместить на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».