**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Васьковского сельского поселения Починковского района Смоленской области»** **за 2018 год**

Муниципальная программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Васьковского сельского поселения Починковского района Смоленской области» утверждена постановлением Администрации Васьковского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 15.12.2014 № 33.

Ответственный исполнитель – Администрация Васьковского сельского поселения Починковского района Смоленской области.

Цель муниципальной программы:

- приведение в соответствие системы коммунальной инфраструктуры потребностям жилищного, социального, сельскохозяйственного и промышленного строительства;

- обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса;

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению.

Целевые показатели реализации муниципальной программы:

- повышение эффективности функционирования коммунальных систем;

- развитие системы коммунальной инфраструктуры по Васьковскому сельскому поселению Починковского района Смоленской области;

- разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

-выполнение инженерно-кадастровых работ на объектах коммунальной инфраструктуры (техническая инвентаризация, подготовка технических планов и межевание земельных участков.

- повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых потребителям.

- обеспечение планового и опережающего инженерного обеспечения земельных участков под жилищное, социальное, сельскохозяйственное и промышленное строительство;

- определение источников привлечения средств для развития систем коммунальной инфраструктуры Васьковского сельского поселения Починковского района Смоленской области в интересах жилищного, социального, сельскохозяйственного и промышленного строительства;

- обеспечение условий и предпосылок для формирования тарифной политики, обеспечивающей создание экономической основы для развития систем коммунальной инфраструктуры Администрации Васьковского сельского поселения Починковского района Смоленской области;

- привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс;

- проведение экспертизы деятельности организаций коммунального комплекса с целью выявления и ликвидации нерациональных и необоснованных затрат, включаемых в тарифы на соответствующие услуги;

Объем ассигнований муниципальной программы на 2018 год составил 76,3 тыс.рублей.

Сведения о внесенных изменениях

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | МНПА | Дата принятия | Номер | Изменение |
| 1 | Постановление Администрации Васьковского сельского поселения Починковского района Смоленской области | 23.07.2018 | № 15 | Корректировка названия и сроков муниципальной программы |
| 2 | Постановление Администрации Васьковского сельского поселения Починковского района Смоленской области | 13.08.2018 | № 20 | Корректировка финансирования |
| 3 | Постановление Администрации Васьковского сельского поселения Починковского района Смоленской области | 19.10.2018 | № 27 | Корректировка названия муниципальной программы |

Сведения о реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Объем финансирования, тыс. рублей** | **Источник**  **финансирования** | **Ожидаемые результаты** | **Исполнение** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Замена насоса на водонапорной башне | 68,5 | Местный бюджет | Модернизация систем водоснабжения | Исполнено |
| 2. | Исследование качества воды | 7,8 | Местный бюджет | Обеспечение населения доброкачествен-ной питьевой водой | Исполнено |

Сведения о полноте использования денежных средств

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | 2018 тыс.руб. | |  | |
| план | факт |  |  | |  |  |
| Бюджет Васьковского сельского поселения | 76,3 | 76,3 |

В целях реализации муниципальной программы за 2018 год Администрацией Васьковского сельского поселения Починковского района Смоленской области:

- проведены мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса;

- на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещена информация о качестве питьевой воды.

Учитывая изложенное, считаем реализуемую Программу эффективной.

На реализацию мероприятий Программы в 2018 году было выделено 76,3 тыс. руб. из местного бюджета. Все денежные средства освоены в полном объеме, перераспределение денежных средств не производилось.

Для обеспечения доступности сведений о реализации муниципальной программы настоящий отчет разместить на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».